项目编号：XS-2024014-MD0016

中央财经大学沙河校区学院楼、主教楼教室改造一期工程--东区主教楼吊顶维修更换采购项目

学校招标文件

招标人：中央财经大学

招标代理机构：北京明德致信咨询有限公司

2024 年 5月

目  录

第一章 学校招标公告专用部分	3

第二章 投标人须知	7

第三章 评标办法专用部分	24

第四章 合同条款及格式	52

第五章 技术标准和要求	72

第六章 工程量清单专用部分	77

第七章 投标文件格式	90

第一章 学校招标公告专用部分

学校招标公告

项目概况

中央财经大学沙河校区学院楼、主教楼教室改造一期工程--东区主教楼吊顶维修更换采购项目的潜在投标人应在线上报名（具体方式详见“其他补充事宜”）获取学校招标文件，并于2024年5月24日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：XS-2024014-MD0016

项目名称：中央财经大学沙河校区学院楼、主教楼教室改造一期工程--东区主教楼吊顶维修更换采购项目

预算控制数：107.790871万元

采购需求：中央财经大学沙河校区学院楼、主教楼教室改造一期工程--东区主教楼吊顶维修更换等相关维修等工程量清单内容，具体详见学校招标文件。

合同履行期限：工期为40日历天

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）本项目的投标人须为中央政府采购网2021-2022年施工集中采购目录中的企业，且在中央政府采购网2021-2022年施工集中采购目录的资质备案中满足建筑工程施工总承包叁级及以上资质要求，并在人员、设备、资金等方面具有相应的承接能力。

（2）投标人具备有效期内的安全生产许可证；若投标人为外地企业，须提供有效的外省市建筑企业来京施工备案材料,外地来京建筑企业在办理进京备案时，应当一并办理注册建造师备案手续。

（3）拟派项目理为建筑工程专业 二 级（含）及以上建造师，具有有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加投标，否则均视为无效；

（5）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的投标人，不得参加投标；

## 三、获取学校招标文件

时间：2024年5月13日至2024年5月20日，每天上午9:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）（具体方式详见“其他补充事宜”）。

方式：只接受电汇或网银购买（注：汇款时必须备注BMCC-GC24-0016报名费，电汇或网银须于“获取文件截止时间”前到账）。

售价：500元/本，售后不退。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2024年5月24日13时30分（北京时间）

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1706室第四会议室（提示：楼层较高，请供应商预留递交文件时间提前到场。）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、文件购买

（1）投标人须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择本项目编号“BMCC-GC24-0016”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名申请（如学校招标文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要。），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

（2）银行账户信息，电汇购买学校招标文件、投标保证金及中标服务费收取的唯一账户：

汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：GC24-0016标书款或保证金。

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

（3）电子版学校招标文件的获取：北京明德致信咨询有限公司官网“招标（采购）公告”频道：http://www.zbbmcc.com/node/119。无需注册，按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可下载电子版。

2、问题咨询联系方式的说明：

（1）有关学校招标文件购买、中标通知书领取及服务费发票、保证金交纳及退还事宜的联系电话：（010）8237 0045；

（2）有关学校招标文件技术部分的问题咨询：请拨打公告“项目联系方式”中项目负责人的联系电话。

（3）有关报名信息的疑问反馈，请投标人按报名页面最下方的提示，发送邮件反馈。

3、本项目的公告发布媒介：本项目学校招标公告仅在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中央财经大学网站（www.cufe.edu.cn）上发布。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成投标人（服务商）的经济或其他损失的，招标人及招标代理不负任何责任。

4、针对本项目的其他特别说明：

（1）投标文件请于开标当日（提交截止时间之前）递交至上述规定地点，逾期概不接收。

（2）投标人法定代表人或其本项目的授权代表须参加开标仪式。

## 七、对本次学校招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：中央财经大学

地址：北京市海淀区学院南路39号

联系方式：王老师,010-62288125

2.采购代理机构信息

名 称：北京明德致信咨询有限公司

地　址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层09室（邮编：100083）

联系方式：周洁琼、张闻、王渊、王希、吕绍山、王润斯010-61192267、15110203501

3.项目联系方式

项目联系人：周洁琼、张闻、王渊、王希、吕绍山、王润斯

电　话：010-61192267、15110203501

第二章 投标人须知

1.总则

1.1  工程概况

1.1.2  招标人名称： 中央财经大学          地址： 北京市海淀区学院南路39号

联系人：         王老师           电话： 010-62288125

电子邮箱：   /                    传真：  /

1.1.3  招标代理机构： 北京明德致信咨询有限公司

地址： 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层09室

联系人：周洁琼、张闻、王渊、王希、吕绍山、王润斯  电话： 010-61192267

1.1.4  工程名称：中央财经大学沙河校区学院楼、主教楼教室改造一期工程--东区主教楼吊顶维修更换采购项目

1.1.6  建设地点： 中央财经大学沙河校区

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本项目的预算控制数： 107.790871万元

1.2.2  出资比例： 100%

1.3  学校招标范围、计划工期及质量要求

1.3.1  学校招标范围：中央财经大学沙河校区学院楼、主教楼教室改造一期工程--东区主教楼吊顶维修更换等相关维修等工程量清单内容，具体详见招标文件。

关于学校招标范围的详细说明见第五章“技术标准和要求”。

1.3.2 其中：建设期要求如下：

要求工期：40日历天

计划开工日期：2024年7月17日

计划竣工日期：2024年8月26日

具体开竣工时间以学校通知为准。

除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：       /

有关工期的详细要求见第五章“技术标准和要求”。

1.3.3  质量要求

质量标准：  合格

关于质量要求的详细说明见第五章“技术标准和要求”。

1.4  投标人资格要求

1.4.1  投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力：

（1）资质条件：须为中央国家机关2021-2022年施工集中采购目录内的企业，政采定点入围资质范围须包括建筑工程施工总承包叁级及以上资质要求

（2）财务要求：经会计师事务所或者审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等的扫描件（加盖单位章）

具体年份要求为近 3 年，指 2020 年 1 月 1日起至 2022 年12月31日止。

（3）业绩要求：                           /

具体年份要求为近     年，指    年    月    日起至    年    月    日止。

（4）信誉要求：近三年（2021年5月13日至2024年5月13日）之内，在经营活动中没有重大违法记录；

（5）主要项目管理人员资格要求：

项目经理资格： 建筑工程 专业 二级  （含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理；

其他：  出具未在施承诺书

（6）其他要求：①具备有效期内的安全生产许可证；若为外地企业，须提供有效的外省市建筑企业来京施工备案材料，外地来京建筑企业在办理进京备案时，应当一并办理注册建造师备案手续。②提供叁个月（近半年内任意连续三个月）的企业税收缴纳记录和社会保障资金缴纳记录。

1.4.2  是否接受联合体投标：

■ 不接受

□ 接受，应满足下列要求：

（1）联合体各方应按学校招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）两个以上资质类别相同但资质等级不同的成员组成的联合体投标人，以联合体成员中资质等级最低者的资质等级作为联合体投标人的资质等级；

（3）两个以上资质类别不同的成员组成的联合体，按照联合体协议中约定的内部分工分别认定联合体投标人的资质类别和等级，不承担联合体协议约定由其他成员承担的专业工程的成员，其相应的专业资质和等级不参与联合体投标人的资质和等级的认定；

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一工程中投标；

（5）其他：                   无

联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。

1.5  信誉要求

1.5.1  信用标评审

本次学校招标是否采用信用标评审

■ 不采用

□ 采用投标人市场行为信用评价

□ 采用建造师市场行为信用评价

1.5.2  失信被执行人

本次学校招标采用失信被执行人惩戒方式

□ 采用失信被执行人限制性惩戒

■ 采用失信被执行人否决性惩戒

失信被执行人的信息采集相关要求见第三章“评标办法”第3.7.2项约定。

对于两个以上法人或其他组织组成一个联合体，以一个申请人的身份共同参与投标活动的，应当对所有联合体成员进行失信被执行人信息查询。联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人。联合体失信被执行次数应按联合体各成员失信被执行条数合计计算。

1.5.3  其他信誉要求

（1）近年发生的诉讼和仲裁情况

■ 本次学校招标不评审近年发生的诉讼和仲裁情况

□ 本次学校招标评审近年发生的诉讼和仲裁情况

诉讼和仲裁情况是指与履行下述合同相关的法律败诉。且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。在投标文件递交截止时间之前，涉及投标人有关的、处于诉讼或仲裁程序中仍未终审判决或最终裁决的诉讼不纳入本次评审。包括：

□施工总承包合同	□专业分包合同

□劳务分包合同	□工程材料设备采购合同

其他要求：

具体年份要求为近    年，指    年   月   日起至    年   月   日止。

（2）近年企业不良行为记录情况

□ 本次学校招标不评审近年企业不良行为记录情况

■ 本次学校招标评审近年企业不良行为记录情况

企业不良行为记录是指：建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。本工程所指的企业不良行为记录仅限于住建部全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index）已经公布的不良行为记录。

其他要求：未被“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单

具体年份要求为近3年，指 2021 年5月13日起至 2024 年5月13日止。

（3）其他信誉要求：      无

1.10  踏勘现场

1.10.1  踏勘现场：

□不组织

■组织，踏勘时间：  2024年5月21日10时00分

踏勘地点：  北京市昌平高教园中央财经大学南门

联系方式： 15110203501

踏勘注意事项：投标人需将踏勘人员姓名、身份证号码、联系电话于2024年5月20日17:00前发送至bjmdzx@vip.163.com的邮箱（邮件标题：BMCC-GC24-0016踏勘信息+公司名称），每家投标人限1名代表参加。参加现场踏勘时投标人代表须携带法人授权委托书原件、本人有效身份证原件及复印件（加盖投标人公章）。

1.11  投标预备会

1.11.1  投标预备会：

■ 不召开

□ 召开，召开时间：

召开地点：

1.11.2  预备会前，投标人提出问题的截止时间：    年   月   日   时   分。

1.11.3  预备会后，学校招标人书面澄清的时间：    年   月   日   时   分。

1.12  分包

■ 不允许

□ 允许，针对分包工程工作内容、分包工作金额、以及接受分包的第三人资质等方面应满足下列要求：

1.13  偏离

■ 不允许

□ 允许，可偏离的项目和范围见第五章“技术标准和要求”；

允许偏离最高项数：

偏差调整方法：

2.学校招标文件

# 2.1 学校招标文件的组成

本学校招标文件包括：

（1）学校招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）工程量清单；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对学校招标文件所作的澄清、修改，构成学校招标文件的组成部分。

2.2  学校招标文件的澄清

2.2.1  投标人要求澄清学校招标文件的截止时间：2024年5月21日17:00

2.2.2  投标截止时间： 2024 年5月24日下午13时30分

2.2.3  投标人确认收到学校招标文件澄清的时间：在收到相应澄清文件后 24 小时内

2.3  学校招标文件的修改

2.3.2  投标人确认收到学校招标文件修改的时间：在收到相应修改文件后 24 小时内

3.投标文件

3.1  投标文件组成

3.1.1  投标文件应包括下列内容

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、拟分包工程情况表

九、资格审查资料

十、信誉要求资料

十一、其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2  投标报价

3.2.2  □ 不设置最高投标限价

■ 设置最高投标限价

■ 采用预算控制数

本工程预算控制数为：107.790871万元。

3.3  投标有效期

3.3.1  投标有效期： 90 天

3.4  投标保证金

3.4.1  是否要求投标人提供投标保证金

□ 不要求提供

■ 要求提供，应满足下列要求：

投标保证金的形式：       电汇、支票

投标保证金的金额：       人民币贰万壹仟元整  （¥21000元）

递交方式：■ 若采用银行汇票、电汇、转账支票，应当在投标截止时间以前到达下列指定账户：

账户名称： 北京明德致信咨询有限公司

开 户 行： 中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号： 0200 0062 1920 0492 968

□ 若采用现金、保证担保（包括银行保函）、信用证，投标人应当在投标截止时间以前递交至：（具体时间、地点、要求）

3.4.5  退还投标保证金利息

利息计算标准：  中国人民银行公布的同期活期存款利率

利息计算起止时间：  投标截止时间当日起至投标保证金返还日止

利息退还方式：  银行电汇

3.5  资格审查资料

（1）资质条件审查资料：

提供第七章“投标文件格式”中“投标人基本情况”，并附投标人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本及项目经理资料等；

其他：需提供入围中央国家机关2021-2022年施工集中采购目录证明材料，政采定点入围资质范围须包建筑工程施工总承包叁级及以上资质（需提供中标通知书和能体现优惠率的网站截图）。如为外地企业须提供有效的外省市建筑企业来京施工备案材料，外地来京建筑企业在办理进京备案时，应当一并办理注册建造师备案手续。

（2）财务要求审查资料：

提供第七章“投标文件格式”中“近年财务状况”的要求提供证明材料的复印件。

（3）业绩要求审查资料：

提供第七章“投标文件格式”中“近年完成的类似工程情况”，并按要求提供证明材料的复印件。

提供第七章“投标文件格式”中“正在施工和新承接的工程情况表”，并按要求提供证明材料的复印件。

其他：        无

（4）主要项目管理人员资格要求审查资料：

提供第七章“投标文件格式”中“主要项目管理人员简历”，并按要求提供证明材料的复印件。

（5）其他要求审查资料：   需提供叁个月（近半年内任意连续三个月）的企业税收缴纳记录和社会保障资金缴纳记录  。

3.5.1提交和核验原件

是否核验原件

■否

□是，核验原件的内容及要求：

3.6  备选投标方案

3.6.1  是否允许递交备选投标方案：

■ 不允许

□ 允许

3.6.2  备选投标方案的编制要求：

3.7  投标文件编制

3.7.3  签字和（或）盖章其他要求：     无

3.7.5  施工组织设计是否采用“暗标”评审

■ 不采用

□ 采用，投标人应严格按照以下要求编制和装订施工组织设计：

- 打印纸张要求：            无

- 打印颜色要求：            无

- 正本封皮（包括封面、侧面及封底）设置及盖章要求：    无

- 副本封皮（包括封面、侧面及封底）设置要求：无

- 排版要求：   无

- 图表大小、字体、装订位置要求：    无

- 编写软件及版本要求：     无

- 任何情况下，技术暗标中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹；

- 除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等；

（10）	其他要求：

3.7.6  投标文件副本份数 5 份

3.7.7  装订要求

按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：

■ 不分册装订（采用 左侧胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订）（如投标文件过厚，可分册装订）

□ 分册装订，共分   册，分别为：

投标函，包括        的内容；

商务标，包括        的内容；

技术标，包括        的内容；

标，包括           的内容；

每册采用 左侧胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；

第3.7.5项约定施工组织设计采用“暗标”评审的，施工组织设计必须合并装订成一册，所有文件左侧装订，装订方式应牢固、美观，不得采用活页方式装订，均应采用  左侧胶装  方式装订；

4.投标

4.1  投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2  封套上写明

投标人地址：

投标人名称：

（项目名称）                     投标文件

在    年   月   日   时   分前不得开启。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.1.4  是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版

□ 不要求

■ 要求，投标文件电子版内容：  投标文件的全部内容

投标文件电子版份数：     1份

投标文件电子版形式： U盘（商务标应为广联达软件版；技术标应为 WORD版本及盖章PDF版本）

4.2  投标文件的递交

4.2.2  递交投标文件地点

北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1706第四会议室

4.2.3  是否退还投标文件

■ 否

□ 是，退还安排：

4.2.4  如果投标人的投标文件虽然未能按规定要求进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标单位不会拒收其投标文件。

5.开标

5.1  开标时间和地点

开标时间：2024年5月24日13时30分

开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1706室第四会议室

5.2  开标程序

（5）密封情况检查：   由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况

（6）开标顺序：   按照投标文件递交的先后顺序开标

6.评标

6.1  评标委员会

6.1.1  评标委员会的组建

评标委员会构成  5  人。

评标专家确定方式  专家库抽取     。

7.合同授予

7.1  定标方式及方法

是否授权评标委员会确定中标人

□ 是

■ 否，推荐的中标候选人数：      3

（若通过资格审查、符合性审查的投标人为2家，则依次推荐2名投标人为中标候选人）招标人根据评标委员会推荐的有排序的中标候选人情况，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人发生如下情形导致不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人：

（1）放弃中标的；

（2）拟派项目经理担任其他在施建设工程项目的项目经理的；

（3）因不可抗力提出不能履行合同的；

（4）学校招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的；

（5）被查实存在影响中标结果的违法行为等情形的。

依次确定的其他中标候选人的投标报价高于排名在前的中标候选人的投标报价_____万元（含）或    %的，招标招标人将重新招标。

7.4  履约担保

7.4.1  是否要求中标人提供履约担保：

■ 不要求提交

□ 要求提交

履约担保的形式：

履约担保的金额：

# 7.5签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据学校招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.重新招标和不再招标

8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新组织学校招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于2个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（4）其他情形：  除上述规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于二个的，招标人应当依法重新学校招标。

8.2  不再招标

重新学校招标后投标人仍少于2个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行学校招标。

12.其他补充内容

12.1 词语定义

12.1.1 类似项目：近三年（2021年5月13日起至2024年5月13日）已竣工的建筑装修装饰工程业绩

12.1.2 不良行为记录：不良行为记录是指：建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。

本学校招标项目的不良行为记录仅限于近 3年（2021年5月13日起至2024年5月13日止）建设部建筑市场信用体系（http：//www.mohurd.gov.cn/cxtx/blxwjlcx/）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）已经公布的不良行为记录。

12.2投标人代表出席开标会：按照本须知第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示个人有效身份证明原件及复印件，以证明其出席。

12.3中标公示：在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本学校招标项目学校招标公告发布的同一媒介和学校招标投标交易场所予以公示，公示期不少于3日（截止日应当为工作日）。

12.4知识产权：构成本学校招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本学校招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

12.5同义词语：构成学校招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在学校招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

12.6 解释权：构成本学校招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除学校招标文件中有特别规定外，仅适用于学校招标投标阶段的规定，按学校招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

12.7 异议：投标人或者其他利害关系人对学校招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停学校招标投标活动。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行学校招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停学校招标投标活动。

12.8代理服务费：交纳中标服务费的标准如下：按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发改委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定标准执行按成交金额差额定率累进法计算，下浮10%收取；

12.9采购项目需要落实的的政府采购政策：无。

12.10投标人报价计算的优惠率（优惠率=1-报价/预算控制数）不得低于入围中央国家机关政府采购定点企业所报优惠率。

- 12.11如投标人的报价计算的优惠率低于入围中央国家机关政府采购定点企业所报优惠率（公布的承诺优惠率）的，其投标文件做废标处理。

12.12 国家对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。如招标人所采购的设备涉及政府强制采购节能产品，投标人提供的产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（所投产品的型号和配置应与节能证书上的完全一致），否则视为无效投标。

本项目采购的材料设备如为强制采购节能产品，投标人所投产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（所投产品的型号和配置应和节能证书上的完全一致），投标人应提供相关证书复印件并加盖投标人公章。投标人应将涉及强制采购节能产品的具体型号体现在文件中，未填写具体型号的，将被认定为所投产品不具有节能证书，投标文件将做无效投标处理。

如招标人所采购的材料设备不涉及政府强制采购节能产品的，属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，所投产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件的，按照节能、环境标志产品得分规则加分。

如采购人所采购的材料设备不涉及政府强制采购节能产品的，属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，所投产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件的，按照节能、环境标志产品得分规则加分。

## 附表一：授权委托书

授权委托书

（适用于参加开标会）

本人      （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位        （姓名）身份证号：                为我方代理人。代理人根据授权，就          （项目名称）以我方名义递交投标文件、撤回投标文件、参加开标会、签署开标记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人：                   （签字）

日期：       年       月       日

备注：除投标人代表为法定代表人外，投标人应当按照此格式出具授权委托书，供委托代理人在递交投标文件和参加开标会时出示。

第三章 评标办法专用部分

评标办法（综合评估法）

2.评审标准

2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成（总分100分）

（1）技术部分评分: 52分

（2）投标报价得分：30分

(3) 商务部分得分： 18分

2.2.2  评标基准价计算方法

实质性响应招标文件要求且价格最低的报价为基准价

3.评标程序

3.2  评标准备

3.2.3  熟悉文件资料

3.2.3.2  招标人或招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括：

（6）其他信息和数据：         无

3.4  详细评审

3.4.8  汇总评分结果

3.4.8.2  如果出现最终得分相同的情况时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，确定投标人排序的方法：  按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。如果出现最终得分相同的情况时，详见补充条款排名次序的标准。

3.7  特殊情况的处置程序

3.7.2  失信被执行人信息采集

失信被执行人信息采集人：

■ 信息采集人为招标人

□ 信息采集人为招标代理机构

□ 信息采集人为评标委员会

失信被执行人信息采集注意事项：

信息采集人登陆“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）查询相关主体是否为失信被执行人。

信息采集人为招标人或其委托的招标代理机构的，招标人或其委托的招标代理机构在本章第3.2款约定的评标准备阶段，开始失信被执行人信息采集工作，信息采集按照开标记录表中记录投标人的先后顺序依次进行，同时做好纳入失信被执行人失信执行案号、执行法院等查询记录和证据留存。在评标委员会全体成员均完成施工组织设计（暗标）评审并将评审记录保存后，招标人或其委托的招标代理机构将失信被执行人信息采集记录和证据一并提交评标委员会，评标委员会根据本章相关规定进行失信被执行人的评审。

信息采集人为评标委员会的，评标委员会全体成员均完成施工组织设计（暗标）评审并将评审记录保存后，开始进行失信被执行人信息采集，信息采集按照开标记录表中记录投标人的先后顺序依次进行，同时做好纳入失信被执行人失信执行案号、执行法院等查询记录和证据留存，并根据本章相关规定进行失信被执行人的评审。

4.补充条款

- 对最终得分相同的投标人，按有效投标报价由低至高的顺序优先排名次序；投标报价相同时，按照技术部分施工方案与技术措施分项得分由高至低的顺序确定优先排名次序。

- 投标人报价计算的优惠率（优惠率=1-报价/预算控制数）不得低于入围中央国家机关政府采购定点企业所报优惠率。

- 如投标人的报价计算的优惠率低于入围中央国家机关政府采购定点企业所报优惠率的，其投标文件做废标处理。

- 附件A：否决投标条件

否决投标条件

A0.总则

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章通用部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现不一致的情况，按本附件的规定执行。

A1.否决投标条件

投标人或投标其投标文件有下列情形之一的，其作否决投标处理：

A1.1有下列任何一种情形的：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

- 为本工程的监理人；

- 为本工程的代建人；

- 为本工程提供招标代理服务的；

- 与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

- 与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

- 与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

- 被责令停业的；

- 被暂停或取消投标资格的；

- 财产被接管或冻结的；

- 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

A1.2与招标人存在利害关系且影响学校招标公正性的。

A1.3有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，包括：

其中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员出现同一人的；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装的；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

- 其他串通投标的情形：

无

A1.4有下列任何一种情形的：

- 不同投标人委托在同一单位缴纳社会保险的人员编制投标文件、办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件出自同一台电脑或同一单位电脑的；

- 不同投标人的投标文件中（投标人针对投标工程特点自行编制部分）出现整章节、整段落或错误异常一致的；

- 不同投标人的投标报价异常一致的（精确到人民币“元”）。

A1.5使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标，或以其他方式弄虚作假的。

A1.6不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

A1.7在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法对应评审记录表中规定的任何一项评审标准的。

A1.8未披露或未真实披露投标人与其关联单位的关系的相关情况的。

A1.9投标报价文件（投标函除外）未按学校招标文件规定的格式经造价人员和/或有注册执业资格的造价工程师签字并加盖执业专用章的。

A1.10在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

A1.11评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

A1.12投标人代表出席开标会时出现下列任何一种情形的：

- 投标人代表出席开标会迟到的；

- 未提交法定代表人身份证明文件（适用于项目经理为法定代表人）或法定代表人授权委托书（适用于项目经理非法定代表人）的；

- 未持个人有效身份证明文件原件及复印件参加开标会的；

A1.13投标人的开标授权代表对开标结果拒绝签字确认，且经招投标监管部门监管工作人员到场核实无误后，仍拒绝签字确认的。

A1.14投标报价中包含的专业工程暂估价或材料和工程设备暂估单价或暂列金额与学校招标文件中给定的不一致的。

A1.15未按照学校招标文件要求制定相应的安全文明施工措施的。

A1.16未按照学校招标文件要求对安全文明施工费单独列项计价，或其报价低于学校招标文件有关规定和要求的。

A1.17投标人编制的投标文件技术暗标，其副本的封面（包括封底和侧封）或技术暗标（包括正本、副本）正文内容中出现投标人名称或其他可识别投标人身份的任何字符、徽标、业绩、荣誉或人员姓名等。

A1.18单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一学校招标工程投标的。

A1.19投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对本学校招标工程报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的。

A1.20投标函及其附录未按规定的格式填写，关键字迹模糊、无法辨认的；

A1.21未按照学校招标文件要求提供投标保证担保或者所提供的投标保证担保有以下任何一种瑕疵的：

（1）未按第二章“投标人须知”规定的投标保证金的金额、担保形式递交投标保证金；

（2）联合体投标的，投标保证金不是由牵头人递交；

（3）投标保证金的有效期不符合学校招标文件规定；

（4）以保证金的形式出具时，出具人与被保证的投标人名称不一致，或以保函的形式出具时，被保证人与该投标人名称不一致；

（5）投标保证金以保函形式出具时，担保机构不是合法的担保机构；

（6）以现金或者支票形式提交的投标保证金不是从投标人基本账户转出；

（7）投标保证金以保函形式出具时，保函的实质性条款不符合学校招标文件规定；

（8）其他：          无

A1.22投标函及其附录没有盖投标人单位章的，或没有法定代表人或其委托代理人签字。

A1.23学校招标文件中设立最高投标限价时投标报价超出最高投标限价（不含等于）的。

A1.24评标过程中，评标委员会发现投标人投标报价低于评标办法专用部分“附件B:投标人成本评审办法”中约定限度（不含）以下的，或评标委员会认为投标报价组成明显不合理的，启动质疑程序后投标人不能按评标委员会要求进行合理说明或补正或不能提供相关证明材料的。

A1.25投标文件载明的学校招标工程完成期限超过学校招标文件规定的期限的。

A1.26投标文件中载明的质量标准达不到学校招标文件规定的质量标准的。

A1.27实质性不响应学校招标文件中规定的技术标准和要求的。

A1.28失信被执行人信息采集记录中记录投标人为失信被执行人的。(适用于否决性惩戒方式)

A1.29投标文件附有招标人不能接受的条件的。

/

## 附表1：评标委员会签到表

评标委员会签到表

项目名称：                                                                       评标时间：      年    月    日

| 序号 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 专家证号码 | 签到时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

## 附表2：评标专家声明书

评标专家声明书

本人接受招标人邀请，担任                       学校招标的评标专家。

本人声明：在评标前未与招标人、招标代理机构以及投标人发生可能影响评标结果的接触；在中标结果确定之前，不向外透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况；不收受招标人超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物；不收受有关利害关系人的任何财物和好处；无国家及本市有关规定需要回避的情形。

本人郑重保证：在评标过程中，遵守有关法律、法规、规章和评标纪律；服从评标委员会的统一安排；独立、客观、公正地履行评标专家职责。

本人接受有关行政监督部门依法实施监督。如违反上述承诺或者不能履行评标专家职责，本人愿意承担一切由此带来的法律责任。

特此声明。

评标委员会全体成员签字：

日   期：        年     月      日

## 附表3：形式评审记录表

形式评审记录表

项目名称：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 形式评审结论： 通过形式评审标注为√；未通过形式评审标注为× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签字：                                                                  日   期：        年     月     日

## 附表4：资格评审记录表

资格评审记录表

项目名称：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 有效的证明材料 | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 | 营业执照复印件（加盖单位章） |  |  |  |  |
| 2 | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 | 建设行政主管部门核发的安全生产许可证复印件（加盖单位章） |  |  |  |  |
| 3 | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | 经会计师事务所或者审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等的扫描件（加盖单位章） |  |  |  |  |
| 4 | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | 参加本次采购活动前三年未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单、未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（或处罚期限届满的）、在经营活动中没有重大违法记录的声明；法院或者仲裁机构作出的判决、裁决等法律文书，县级以上建设行政主管部门处罚文书，履约情况说明 |  |  |  |  |
| 5 | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | 建设行政主管部门核发的建造师执业资格证书、注册证书和有效的安全生产考核合格证书复印件并加盖单位章，以及由申请人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章的未在其他在施建设工程项目担任项目经理的书面承诺 |  |  |  |  |
| 6 | 定点入围 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | 投标人须为中央国家机关2021-2022年施工集中采购目录内的企业，政采定点入围资质范围须建筑工程施工总承包叁级及以上资质 |  |  |  |  |
| 7 | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | 若为外地企业，须提供有效的外省市建筑企业来京施工备案材料，外地来京建筑企业在办理进京备案时，应当一并办理注册建造师备案手续；提供叁个月（近半年内任意连续三个月）的企业税收缴纳记录和社会保障资金缴纳记录。 |  |  |  |  |
| 资格评审结论： 通过资格评审标注为√；未通过资格评审标注为× |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签字：                                                                  日   期：        年     月     日

## 附表5：响应性评审记录表

响应性评审记录表

项目名称：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |  |  |  |
| 2 | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |  |  |  |
| 3 | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |  |  |  |
| 5 | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |  |  |  |  |
| 6 | 权利义务 | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |  |  |  |  |
| 7 | 已标价工程量清单 | 符合第六章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。 |  |  |  |  |
| 8 | 技术标准和要求 | 符合第五章“技术标准和要求”规定 |  |  |  |  |
| 9 | 投标价格 | 符合入围定点承诺优惠率 |  |  |  |  |
| 10 | 失信被执行人（适用否决性惩戒方式） | 投标人不属于失信被执行人 |  |  |  |  |
| 11 | 其他废标情况 | 未出现学校招标文件中废标条款规定的情形 |  |  |  |  |
| 响应性评审结论： 通过响应性评审标注为√；未通过响应性评审标注为× |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签字：                                                                 日   期：        年     月     日

## 附表6：投标偏差分析表

投标偏差分析表

投标人名称：

| 重大偏差 |  |  | 细微偏差 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重大偏差内容说明 | 学校招标文件相关条款 | 序号 | 细微偏差内容说明 | 学校招标文件相关条款 | 补正情况 |

评标委员会全体成员签字：                                                                 日   期：        年     月     日

## 附表7：施工组织设计评审记录表（适用于施工组织设计打分制）

施工组织设计评审记录表

项目名称：

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 |  | 标准分 | 投标人名称暗标编号及评审得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案与技术措施 | 科学、可行、针对性强 | 6（不含）~8（含） | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合理、可行、细节待完善 | 3（不含）~6（含） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不够合理，可行性较差，基本满足工程需要 | 0（不含）~3（含） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未提供 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量管理体系与保证措施 | 科学、可行、针对性强 | 4（不含）~6（含） | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合理、可行、细节待完善 | 2（不含）~4（含） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不够合理，可行性较差，基本满足工程需要 | 0（不含）~2（含） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未提供 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全管理、文明施工管理体系措施 | 科学、可行、针对性强 | 4（不含）~6（含） | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合理、可行、细节待完善 | 2（不含）~4（含） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不够合理，可行性较差，基本满足工程需要 | 0（不含）~2（含） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未提供 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工程进度计划及保证措施 | 计划科学、合理，满足本学校招标项目的工期要求；保障措施科学、合理、可行，针对性强。 | 4（不含）~6（含） | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 计划较合理，保障措施基本可行，但细节待完善。 | 2（不含）~4（含） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 计划基本合理，保障措施一般。 | 0（不含）~2（含） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未提供 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场组织管理机构和劳动力计划及保障措施 | 组织机构设置合理，劳动力计划和施工队伍的选择能够满足本工程施工的劳动力需要，保障措施科学、合理、可靠、针对性强。 | 4（不含）~6（含） | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 组织机构设置基本合理，劳动力计划和施工队伍的选择基本能满足本工程施工的劳动力需要，保障措施基本合理，但细节待完善。 | 2（不含）~4（含） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 组织机构设置不合理，劳动力配置和施工队伍的选择一般，措施一般。 | 0（不含）~2（含） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未提供 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 投入施工机械设备配置 | 拟投入的施工机械设备的数量满足工程需要，配置科学合理，有针对性。 | 4（不含）~6（含） | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拟投入的施工机械设备的数量基本满足工程需要，科学合理，针对性一般。 | 2（不含）~4（含） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拟投入的施工机械设备的数量不能满足工程需要。 | 0（不含）~2（含） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未提供 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 与发包人、设计人、监理人的配合、协调；紧急情况的处理措施和预案，抵抗风险的措施 | 配合、协调、服务方案考虑全面；措施完善、科学、合理，针对性强。 | 4（不含）~6（含） | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配合、协调、服务方案较全面；措施基本合理，但细节待完善。 | 2（不含）~4（含） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配合、协调、服务方案一般，措施一般。 | 0（不含）~2（含） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未提供 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 施工总平面、现场临时设施布置 | 平面布置合理 | 2（不含）~3（含） | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平面布置一般 | 1（不含）~2（含） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平面布置不够合理 | 0（不含）~1（含） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未提供 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 工程保修和养护管理的措施 | 制度健全、措施完善 | 2（不含）~5（含） | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基本合理可行 | 1（不含）~2（含） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不够合理 | 0（不含）~1（含） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未提供 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工组织设计得分合计A（满分 52 分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会成员签字：                                                           日   期：        年     月

## 附表8：商务评审表

商务评审记录表

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 标准分 | 投标人名称及评审得分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似工程项目业绩 | 近三年内（2021年5月13日起至2024年5月13日）承担过类似工程项目业绩，每提供一项2分，最多6分。 注：1、供应商必须提供能够证明上述项目业绩真实性的中标通知书或合同、工程竣工验收证书（工程竣工验收证明材料,即工程竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录）的复印件并加盖本单位公章； 2、合同复印件应至少包括合同的甲乙双方、合同详细标的内容、合同总金额及明细金额、双方签章及生效时间，并对真实性负责。 | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目经理任职资格及业绩 | 1.具有5年及以上工作经验得2分；2年（含）—5年（不含）得1分；其他得0分； 2.承担过类似工程项目业绩，每提供一项0.5分，最多1分。 备注：提供相关证明材料并加盖供应商公章。 | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术负责人任职资格及业绩 | 1.高级职称得2分，中级职称得1分，初级、无不得分； 2.承担过类似工程项目的工程业绩，每提供一项0.5分，最多1分。 备注：提供相关证明材料并加盖供应商公章。 | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 项目管理机构其他人员配备 | 项目技术、质量和安全主要管理人员配置齐全，全部具有中级及以上职称的得2分，部分具有中级及以上职称得1分；配置不全或全部无职称不得分。 针对项目特点，供应商为该项目专门配备一名协调员，协调问题，与各方做好沟通工作，得2分；未提供该岗位人员的，不得分。 备注：提供包含人员姓名、联系方式、身份证复印件等基本信息的《人员情况表》（格式自拟），并加盖供应商公章。 | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | 供应商认证证书 | 具有质量、环境、职业健康安全管理体系认证，均有相关认证且有效（复印件并加盖本单位公章），得2分，缺少一项扣1分；未提供不得分。 | 2 |  |  |  |  |  |
| 商务评审得分合计B（满分 18 分） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注1：类似项目业绩证明材料需同时提供中标通知书（或合同协议书）、工程竣工验收证书（工程竣工验收证明材料,即工程竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录）复印件并加盖单位章。

注2：如提供合同协议书，其复印件应至少包括合同的甲乙双方、合同详细标的内容、合同总金额及明细金额、双方签章及生效时间。供应商须对业绩证明材料的真实性负责。

磋商小组成员签名：                                                                                    日期：   年    月   日

不良行为记录评审

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 标准分 | 投标人名称及评审得分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不良行为记录 | 有1条不良行为记录的扣1分;每增加 1条不良行为记录的扣2分，最高扣 分不得超过5分。 | 0 |  |  |  |  |  |
| 不良行为记录得分合计（D） |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附表9：投标报价评审得分记录表

投标报价评分记录表

项目名称：        （项目名称）    标段

| 评分标准 | 投标人名称及评审得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价得分C（满分30分）： （基准价/投标报价）×价格权值（30%）×100 | 得分 |  | 得分 |  | 得分 |  | 得分 |  | 得分 |  | 得分 | 得分 |

评标委员会全体成员签名：                                                                                      日期：   年    月   日

## 附表10：详细评审得分汇总表

详细评审得分汇总表

项目名称：

| 序号 | 评分项目 | 分值代码 | 投标人名称代码 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织设计 | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 商务评审 | B |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标报价 | C |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 不良行为记录 | D |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细评审得分合计E=A+B+C+D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会成员签字：                                                                                    日  期：    年   月   日

## 附表11：评标结果汇总表

评标结果汇总表

项目名称：

| 评委序号和姓名 |  | 投标人名称（或代码）及其得分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 （F） | 1： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5： |  |  |  |  |  |  |  |
| 各评委得分平均值() |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人最终排名次序 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签字：                                                              日   期：        年     月     日

备注：各评委得分平均值()=（各评委得分F之和-M位评委最高得分F-M位评委最低得分F）/（评委人数-M）,M= 0

## 附表12：评标委员会成员评标意见表

评标委员会成员评标意见表

项目名称：

项目编号：

| 评标委员会成员意见 |  |
| --- | --- |
| 评标委员会全体成员签字 |  |

年  月   日

附表13：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）:

本工程评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于     年     月     日     时前密封递交至                    （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至                   （详细地址）。

附件：质疑问卷

（项目名称）学校招标评标委员会

（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人盖单位章）

日期：        年    月    日

## 附表14：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

（项目名称）学校招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

.....

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

日期：        年    月    日

## 附表15：招投标情况书面报告备案表

招投标情况书面报告备案表

项目编号：                                          日期：      年    月    日

| 项目名称 |  |  | 学校招标方式 | □公开 □邀请 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评标委员会 评审结果 | 投标人名称 |  | 排名次序 | 投标价格或评标得分 |
| 评标委员推荐的中标候选人 | 排名次序 | 中标候选人名称 |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
| 评标委员会 全体成员签字 | 兹确认上述评标结果属实，有关评审记录见附件： 年 月 日 |  |  |  |
| 招标人 定标意见 | 根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人情况，以及学校招标文件中规定的定标原则和方法，兹确定： 为中标人。 招标人（盖单位章） 法定代表人(签字） 年 月 日 |  |  |  |

## 附表16：评标委员会成员评标打分复核意见书

评标委员会成员评标打分复核意见书

项目名称：

我们评标委员会已经对以下内容,进行了认真复核,并对复核结果承担责任： 形式评审记录表 正确□ 资格评审或资格审查更新资料评审记录表 正确□ 响应性评审记录表 正确□ 施工组织设计评审记录表 正确□ 项目管理机构评审记录表 正确□ 投标报价评分记录表 正确□ 信誉评审记录表 （如有） 正确□ 其他因素评审记录表（如有） 正确□ 详细评审评分汇总表 正确□ 评标结果汇总表 正确□ 招投标情况书面报告备案表 正确□ 其他相关评审资料 正确□ 评标委员会负责人 （签字） 评标委员会成员 （签字） 日 期： 年 月 日

备注：1、针对表中内容只对算术值进行复核，不得对原始打分进行修改。

2、如发生错误，由相关责任人更正签字。

第四章 合同条款及格式

乙种本

北京市房屋建筑修缮及装修工程施工合同

工 程 名 称：

发包人名称 ：             中央财经大学

承包人名称 ：

合 同 编 号：

北京市工商行政管理局　　监制

（贴印花税票处）

根据京国土房管房字［2001］767号文规定，本合同文本（乙种本）适用于在本市行政区域内工程造价在150万元以下（含150万）的，已验收并交付使用的各类房屋建筑物、构筑物及其附属设备的修缮、养护、加固、拆改、翻建、安装；按传统作法的文物古建筑的修缮、复建、迁建等，以及随同上述各项工程同时进行的装修工程或单纯进行二次或多次装修工程，但属原工程保修范围的内容及家庭居室装修工程除外。

第一部分　　协议书

发包人（全称）：中央财经大学

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本房屋建筑修缮及装修工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

二、工程承包范围及方式

承包范围：                                          。

具体修缮内容：详见项目概况和内容、工程量清单。

承包方式：包工包料 。

三、合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期：自合同签订日起   个日历天。若无法按时完工，我校不予支付剩余款项，前期已支付款项由施工单位退回并赔偿我校违约损失。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

￥            元　金额大写：                        （人民币）

六、合同文件的组成

本合同组成文件包括： （√）本合同协议书  （√）中标通知书  （√）投标书及其附件  （√）本合同条款  （√）标准、规范及有关技术文件  （√）图纸及作法说明  （√）工程量清单  （√）工程报价单或预算书

双方就本工程签订的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：     年   月   日

合同订立地点：中央财经大学校内。

本合同自双方盖章签字后生效。

发包人：（公章）                 承包人：（公章）

住所：北京市海淀区学院南路39号　      住所：

法定代表人或                           法定代表人或

委托代理人：　 　　　　　　　　　      委托代理人：

电话：                                 电话：

开户行：                               开户行：

账号：　                               账号：

邮政编码：                             邮政编码：

第二部分　　合同条款

一、词语定义及合同文件

第1条　词语定义

下列词语除双方另有约定、补充、修改外，应具有本条所赋予的定义：

1.1　合同条款：指发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款。

1.2　发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.3　承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4　项目经理：指承包人在合同条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.5　设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.6　监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.7　工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在合同条款中约定。

1.8　工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.9　合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.10　追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.11　费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.12　工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.13　开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.14　竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.15　图纸及作法说明：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，用以满足

承包人施工需要的所有图纸及作法说明（包括原工程竣工图及供本工程使用的施工图及相

应文字说明）。

1.16　施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.17　书面形式；指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.18　违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.19　索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.20　不可抗力：指不能预见，不能避免并不能克服的影响本合同履行的客观情况。

1.21　小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

第2条　合同文件及解释顺序

2.1　本合同文件相互解释、互为说明。双方约定组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（√）本合同协议书  （√）中标通知书  （√）投标书及其附件  （√）本合同合同条款  （√）标准、规范及有关技术文件  （√）图纸及作法说明  （√）工程量清单  （√）工程报价单或预算书

2.2　当合同文件内容含糊不清或不一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由双方协商解决。实行监理的工程可请监理工程师做出解释。协商不成或不同意监理工程师做出的解释，按本合同条款第16.6款的约定处理。

第3条　语言文字及运用的法律、法规、标准和规范

3.1　本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

3.2　国家法律、法规、部门规章及本市地方性法规和相关规定对本合同具有约束力；国家标准、规范和本市有关部门颁发的标准和规范适用于本工程。结合本工程特点，需进一步明示的法律、法规、标准、规范及相关规定的有：   /

3.3　国内没有相关标准、规范的部分：   /   应由发包人在 / 日内，提出技术要求；承包人在  /  日内按发包人要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

第4条　工程师及项目经理

4.1　发包人委托                            公司对本工程进行工程监理，监理工程师姓名：          ，电话：                。

4.2　发包人派驻施工场地的工程师姓名：          ，电话：                。

（1）本工程如实行监理，发包人派驻工程师的职权不得与监理工程师交叉，其具体职权： 协助办理施工手续及现场工程管理，负责联系沟通发包人、承包人、监理等。

（2）本工程如不实行监理，发包人派驻的工程师应负责本合同全面履行。

4.3　承包人委派施工场地的项目经理姓名：          ，职务： 项目经理  ，电话：               。

4.4  项目经理具体职权：全权负责本工程。

第5条　发包人工作

5.1　在开工前 / 天，向承包人提供图纸及作法说明 / 份，组织设计单位和承包人对图纸及作法说明进行技术交底。如使用国外图纸的，其翻译等费用由发包人承担。

5.2　在开工前 /  天，全部腾空或部分腾空被修缮或装修的房屋，清除施工场地内各种障碍物，对只能部分腾空的房屋或施工场地滞留的家具、设备、陈设及其他物品采取保护措施。提供施工场地及施工通道的范围： 按现场实际情况定。

5.3　向承包人提供地质和各种管线资料，并保证其真实性。

5.4　协调处理保护周围建筑物及装修、设备及设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

5.5　负责办理施工所涉及的各种申请、批件手续，向承包人提供施工所需水、电、气、电讯设备等，并说明使用注意事项及其他要求。

5.6　协调做好施工场地保卫、消防、垃圾处理工作，协调好周围邻里关系，并承担相应费用。

5.7　结构修缮或设备及设备管线更新改造工程应有相应的图纸及作法说明，并报有关部门审批。非结构修缮或设备及设备管线更新改造工程，如需拆改原建筑结构、设备及设备管线，应向有关部门办理审批手续。

5.8　发包人应完成5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7各项工作或其他工作，发包人可将其部分工作委托承包人办理，其具体内容：＿/＿，并承担相应费用。

5.9　发包人对工程质量、进度进行验收和检查，按约定拨付工程款，办理竣工验收结算和其他各项事宜。

第6条　承包人工作

6.1　承包人按双方约定的时间参加图纸及作法说明交底，拟定施工组织设计和进度计划，交工程师审定。

6.2　严格按照标准、规范、图纸及作法说明、安全操作规程、消防安全规定、环保规定认真组织施工，做好施工场地安全、保卫、消防、清洁工作；做好质量验收记录；参加竣工验收；编制工程结算。

6.3　按照有关规定，妥善保护好周围建筑物、设备及设备管线、古树名木及施工场地内不易移动的家具、设备、陈设不受损坏。处理好因施工带来的扰民问题及周围单位、住户关系。

6.4　不得超出图纸及作法说明的规定，随意拆改原建筑结构或设备及设备管线。

6.5　工程竣工未交付发包人之前，负责对施工场地原有建筑物及家具、设备、陈设和成品的保护工作。

6.6　凡因承包人原因，违反6.2、6.3、6.4、6.5款的规定，造成损坏和罚款等费用，均由承包人承担。

6.7　协助发包人完成5.8款约定的其他各项工作。

第7条　施工进度与工期

7.1　承包人向工程师提供施工组织设计和工程进度计划内容和时间：每月20日，工程师在收到后  3  天内予以确认或提出修改意见。因发包人原因导致工程不能按期开工，工期顺延。因承包人原因，不能按期开工，应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和申请，工程师应在48小时以内给予答复，在规定时间内未作答复视为同意延期开工申请，工程师不同意的，工期不予顺延。

7.2　工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理意见，承包人应按照工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。在实施工程师的处理意见后，可以书面形式提出复工要求。工程师应在48小时以内给予答复。在规定的时间内未作出答复，承包人可以自行复工，因发包人原因造成停工的，工期顺延；因承包人原因造成停工，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

7.3　因发包人未按合同约定履行义务或因设计变更增加工程量，非承包人原因停水、停电、停气7天内累计超过8小时，以及不可抗力等致使工程不能正常进行造成停工，工期延误的，经工程师认定，工期顺延。

7.4　承包人应按协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。因承包人原因不能按时竣工的，支付承包人提前竣工的合同价款并为提前竣工创造条件。

第8条　质量检验与隐蔽工程验收

8.1　工程质量应达到协议书约定的标准，质量评定标准以国家或行业质量评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到协议书的质量标准，承包人承担违约责任。

双方约定在　/ 制作样板及样板间，作为质量评定验收实物依据。样板及样板间应按图纸及作法说明要求制作，经工程师验收合格后双方共同封存，其制作费用由发包人承担。

8.2　双方约定该隐蔽工程或中间验收部位　/　对隐蔽工程和中间验收部位达到验收条件时，承包人在自检之后的48小时内通知工程师组织验收。承包人准备验收记录，验收合格并由工程师在验收记录上签字后，承包人可以隐蔽和继续施工。工程师未提出延期要求不按时验收，承包人可以自行组织验收，工程师应承认验收记录。

8.3　承包人应按照标准、规范、图纸及作法说明，样板间以及工程师依据合同发出的指令，随时接受工程师检查，并为检查提供便利条件。

8.4　凡工程质量达不到协议书标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除或重新施工，承包人应按工程师要求拆除或重新施工，直到符合约定的标准。因承包人原因造成质量达不到约定的标准（含隐蔽工程复检部分），承包人应承担因此而发生的拆除、剥离、开孔、返修、重做的费用，工期不予顺延。

8.5　凡因发包人提供的材料不合格、工程师指令失误，而造成工程质量达不到约定标准，或隐蔽工程要求复检仍为合格的，所发生的费用由发包人承担，并赔偿承包人损失，工期顺延。

8.6　双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

第9条　试车

9.1　双方约定需要试车的内容及范围应与承包工程范围相一致。具体内容范围及费用计算：      /

9.2　设备维修、拆改、安装工程具备单机无负荷试车条件，由承包人组织试车。具备无负荷联动试车条件的，由发包人组织试车。凡具备试车条件的，组织试车一方应在试车前48小时以书面形式通知对方，并共同为试车提供便利条件。试车合格后，在试车记录上共同签字。在规定时间内未能按时参加试车的一方应承认试车记录。

9.3　因设计原因或因发包人负责采购的原因，致使试车达不到验收要求，应该修改设计或重新购置设备。承包人协助拆除或重新施工，但发包人应承担追加合同价款，工期相应顺延。

9.4　因承包人施工原因或因承包人负责采购设备原因，致使试车达不到验收要求的，由承包人负责重新施工或购置设备的各项费用，工期不予顺延。

9.5　工程师在试车后不在试车记录上签字，试车结束后24小时，视为工程师已认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

第10条　安全生产

10.1　发包人提供的图纸及作法说明应符合国家有关安全和防火规范要求，并对其在

施工场地的相关人员进行安全教育。凡因发包人原因违反安全及防火规范，导致发生安全或火灾事故的；发包人应承担责任及发生的费用。并赔偿承包人的损失。

10.2　承包人应当严格遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全生产及防火规范组织施工，做好现场设备管线、通道等防护围栏，在危险地段安装警示牌或警示灯，随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、有放射毒害环境、不停止使用建筑以及在临街交通要道附近施工的，施工前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。凡因承包人原因导致发生安全或火灾事故的，承包人应承担责任及所发生的费用，并赔偿发包人的损失。

10.3　发生重大伤亡事故及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担费用。双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

第11条　材料设备供应

11.1　双方约定本工程由发包人供应的材料、设备（见附件二），凡由发包人供应的材料、设备，应按附件二规定的材料名称、规格型号、单位、数量、单价、供应时间、送达地点的要求进行，并提供产品合格证书。承包人应积极配合发包人做好材料的验收、试验和保管工作，发包人支付保管和试验费用，费用的计算： /

凡因发包人提供的材料不符合附件二规定或质量不合格所造成的各种损失和费用由发包人承担。

11.2　凡由承包人负责采购和供应的材料、设备，应符合质量和设计要求，并提供产品合格证书。因承包人供应的材料、设备质量不合格或不符合设计要求，给工程造成损失的，承包人应承担责任。

11.3　双方约定，任何一方提供下列材料　/  应提供材料的样品或样本，经双方验收后共同封存，做为材料供应和竣工验收的实物标准。凡材料不符合样品或样本的，由供货方承担资任。

11.4　由承包人负责采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或投标人。

第12条　合同价款与交付

12.1　实行学校招标的工程合同价款由发包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定，非学校招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。

12.2　双方约定，本合同价款采用固定单价合同方式确定。

（1）固定价格合同。合同价款中包括风险范围及计算方法：结算价以发包人审计部门审定为准，工程量以发包人审计审核为准。

风险范围以外的合同价款调整方法：a.投标清单中已有适用于变更工程的对应项目及单价的，按对应项目单价计价并实际测量变更部分工程量结算。b.投标清单中有类似于变更工程的对应项目及单价的，可以参照类似项目按类似项目单价计价并实际测量变更部分工程量结算。c.投标清单中没有适用或类似于变更工程的对应项目及单价的，按国家行业施工定额和相关费用标准，若没有相对应的施工定额和费用标准按施工变更实际用工、材料情况商议而定，材料进行市场询价，人工费、利润、企业管理费等依据投标文件而定，措施费按实际发生情况计取。

（2）调价合同。合同价款调整原因包括有法律、法规和国家有关政策变化的影响；北京市房屋修缮工程定额管理处公布的价格调整；7天内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；双方约定的其他调整原因等。

双方约定具体调整因素及调整方法：　/

（3）成本加酬金合同。成本加酬金合同计算方法：　/

12.3　本合同生效后，发包人分  四  次支付工程价款：

12.3.1 首付款：

合同签订生效后，经承包人提供符合发包人要求的国家正规发票、请款函后，发包人支付合同金额的30% 。

12.3.2 进度款：工程竣工验收合格后，乙方提供请款函、付款发票等相关支付凭证后，甲方支付至合同金额的75%。

12.3.4结算款：工程竣工验收合格、结算经甲方审计后，由乙方提供情况款函、付款发票等相关支付凭证，经甲方确认后，支付至结算金额的100%。

12.3.5 质保金：乙方在甲方支付最后一次工程款前汇交至甲方，质保期满后由乙方书面申请，经甲方验收无质量问题后，甲方一次性无息支付 审定金额的3%，承包人不完全履行保修义务的，发包人有权另行委托第三方，所需费用从质保金中扣除，不足以扣除的，承包人另行支付。工程保修期内，承包人应及时提供质保服务，经通知未在要求时间内到现场履行质保义务达到三次的，则扣减全部质保金并列入发包人的不诚信黑名单。

12.3.6 承包人应于发包人支付各款项的同时向发包人出具符合发包人要求的国家正规增值税专用发票，否则发包人可拒绝付款，且不因此而承担任何责任。

第13条　工程变更

13.1　因发包人原因，需要对图纸及作法说明，工程量进行变更的，工程师应以书面形式通知承包人。承包人应按照工程师的通知及要求进行相应变更。因变更导致合同价款增减及给承包人造成的损失，由发包人承担，工期顺延。

13.2　承包人不得对图纸及作法说明进行变更，因承包人擅自变更所发生的费用和由此导致发包人直接损失，由承包人承担。工期不予顺延。承包人提出合理化建议涉及的设计、材料作法和设备变更，须经工程师同意。未经工程师同意而擅自变更的，应承担相应费用，并赔偿发包人损失。

13.3　工程发生设计变更，双方均应积极办理变更洽商手续，并应按变更洽商履行合同。

13.4　承包人在设计变更确认后14天内，对涉及合同价款变更内容提出工程价款变更报告，报经工程师确认，工程师在收到变更合同价款报告后14天内给予确认或提出处理意见，在规定时间内无正当理由不确认或没提出处理意见，视为同意变更价款。

第14条　工程验收与结算

14.1　工程具备验收条件，承包人按国家和本市有关竣工验收规定，向发包人提供完整的竣工资料的内容及时间：竣工验收合格后一个月内提供所有必备资料。

工程验收前，由承包人聘请符合《消防技术服务机构从业条件》的消防设施维护保养检测机构，按照国家标准、规范及发包人要求对该项目进行检测，检测过程中产生的费用由承包人承担。在检测机构认定项目符合国家相关标准、规范要求后，出具《消防检测报告》，并报送监理及发包人。

14.2　发包人在收到竣工验收报告后14天内组织验收，并在验收后7天内给予确认或提出修改意见，承包人按要求修改，并承担因自身原因造成的修改费用。发包人未在规定的时间内组织验收或验收后7天内未提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可，并承担工程保管及一切意外损失责任。

14.3　竣工验收日期以验收通过的日期或承包人按发包人要求修改后通过竣工验收日期为准。因特殊原因，双方约定或发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项协议。

14.4　工程未经验收或竣工验收未通过的，承包人不得交工，发包人不得使用。因发包人强行使用致使工程发生质量问题及对建筑物造成的损坏及其他问题由发包人承担。

14.5　工程竣工验收报告经发包人认可后14天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及结算资料。双方按照协议书约定的合同价款及在合同条款中约定的合同价款调整内容进行竣工结算。

14.6　发包人在收到竣工结算报告后14天内进行核实或提出修改意见。发包人确认竣工报告后，应通知经办银行向承包人支付竣工结算款。承包人在收到竣工结算款后7天内将竣工工程交付发包人。发包人在规定时间内无正当理由不支付工程竣工结算款的，从第15天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程款利息，并承担违约责任。

14.7　双方对竣工结算有争议的，按本合同条款第16.6款的约定处理。

第15条　质量保修

15.1　承包人按照法律、法规、部门规章和本市关于质量保修的规定；对已交付工程在质量保修期内承担质量保修责任。

15.2　双方约定在竣工验收前签订工程保修书（附件三）作为本合同附件。

第16条　违约责任、索赔和争议解决方式

16.1　发包人未按约定拨付工程款和工程结算款，应承担的违约责任： 发包人赔偿由此造成的损失。

双方还约定发包人应承担的其他违约责任：    /

16.2　一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担违约责任外仍应继续履行合同。

16.3当一方向另一方提出索赔时，要有正当的理由和索赔证据。

16.4当索赔事件发生后14天内，提出索赔一方向对方提出索赔意见及要求延长工期或经济损失赔偿报告及相关资料。对方在收到索赔报告后14天内给予答复或要求进一步补充证据，在规定时向内未作答复或进一步提出要求，视为索赔已经认可。

16.5　发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定同意采用以下其中第 （3） 种方式解决争议。

（1）提请北京仲裁委员会仲裁。

（2）提请   /  仲裁委员会仲裁。

（3）向  工程所在地 人民法院提起诉讼。

16.7　发生争议后，除非出现单方违约导致合同无法履行、双方协议停止施工、调解要求停止施工且双方接受、仲裁机构或法院要求停止施工的情况外，双方都应继续履行合同。

第17条　合同解除

17.1　发包人承包人协商一致，可以解除合同。

17.2　承包人将工程全部转包给他人或肢解以后以分包名义转包给他人，发包人有权解除合同。

17.3　有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同。

（1）双方约定，结合本工程特点，发生不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约致使合同无法履行；

（3）双方约定，其他导致合同解除的原因：    /

17.4　一方依据合同约定要求解除合同，应以书面形式向对方发出解除合同通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同条款第16.6款的约定处理。

17.5　合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按发包人要求将自有机械和人员撤出施工场地，发包人应为撤出提供便利条件，支付以上费用，并按合同约定支付已完工程款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同。不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

17.6　合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

第18条　不可抗力

18.1　双方结合本工程对于不可抗力的约定：国家相关标准

18.2　不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应当每隔7天向工程师报告一次受灾情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交情理和修复费用的正式报告及有关资料。

18.3　因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害，因承包人管理不善等导致的，由承包人承担；非因承包人原因导致的，由发包人承担；

（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

（4）工程一次清洁之外所需的清理、修复等费用，由发包人承担；

（5）延误的工期相应顺延。

18.4　因合同一方迟延履行合同后发生的不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第19条　补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，对本合同条款内容做进一步具体化约定，并修改、完善、补充条款如下：

19.1承包人应当为发包人提供技术援助电话                    ，解答发包人使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议。接到故障电话（日间：3小时；夜间：6小时之内）到达现场进行故障处理。

19.2技术标准：工程须按国家和行业标准、设计规范、施工和验收。

19.3承包人在施工过程中发生的一切安全事故及全部责任后果均由承包人自行承担。

19.4工程在施工过程中，增加洽商需按照发包人要求经过发包人、使用人、承包人、监理人共同确认签字，洽商手续完成后，方可实施。

19.5承包人必须按北京市相关规定，规范做好安全、文明施工管理，以及垃圾清运和渣土消纳。如果因违规施工被投诉、被查处，所有后果由承包人承担。

19.6发包人不提供食宿。

19.7承包人负责施工区域消防、安全、进度工作。

19.8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第20条　合同终止

20.1　除本合同条款第15条以外，双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

20.2　合同权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用的原则、履行通知、协助、保密等义务。

第21条　合同份数

21.1　本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执贰 份。

附件一：承保人承揽项目一览表（略）

附件二：发包人供应材料设备一览表（略）

附件三：工程质量保修书

附件三

工程质量保修书

发包人（全称）：中央财经大学

承包人（全称）：

为保证                                             （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

根据本工程修缮和装修的项目，双方约定具体质量保修范围及内容如下：质保期   年，缺陷责任期 2年，均自工程竣工验收合格之日起算。在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应对工程各部位按法定保修年限承担保修义务。承包人应当为发包人提供技术援助电话                ，解答发包人使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议。接到故障电话（日间：3小时；夜间：6小时之内）到达现场进行故障处理。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起，分单项竣工验收助工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》 及有关规定，结合本修缮及装修工程约定质量保修期如下：

1.土建结构修缮工程为：   2   年；

2.房屋防水修缮工程为：　5  　年；

3.装修工程为：   2    年；

4.电气管线、上下水管线修缮工程为：   2   年；

5.供热及供冷为： 2 个采暖期及供冷期；

6.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为：   2    年；

7.其他约定：　/

三、质量保修责任

1.承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任，但不负责原房屋建筑的保修责任。

2.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后及时（日间：3小时；夜间：4小时之内）派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，相关费用从质保金中扣除。

3.发生紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场检修。

4.对涉及结构安全的质量问题，应当参照《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关规定，立即向有关主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

5.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项：＿＿/＿＿

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人在竣工验收前双方共同签署，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）　               承包人：（公章）

法定代表人或　                         法定代表人或

委托代理人：（签字）　                 委托代理人：（签字）

年   月   日                           年   月   日

第五章 技术标准和要求

- 工程概况

1、项目名称：中央财经大学沙河校区学院楼、主教楼教室改造一期工程--东区主教楼吊顶维修更换采购项目

2、采购单位：中央财经大学

3、项目地点：中央财经大学沙河校区

4、工程质量：合格

5、工   期：  40 日历天。

- 施工内容

中央财经大学沙河校区学院楼、主教楼教室改造一期工程--东区主教楼吊顶维修更换采购项目等相关维修内容，具体详见工程量清单及学校招标文件。

- 质保期

维修项目质保2年，均自工程竣工验收合格之日起算。在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担保修义务。施工单位应当为采购方提供技术援助电话，解答采购方使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议。接到故障电话（日间：3小时；夜间：6小时之内）到达现场进行故障处理。

- 施工要求

1、安全要求：严格遵守现场监管方施工管理要求，施工方须按照相关法律法规建立安全管理机制，制定安全管理制度和安全操作规程，制定全面的、可行的施工安全操作方案。现场监管方随时对施工场地进行安全检查和隐患排查，施工方须按监管方要求及时消除安全隐患，做好施工安全风险管控工作。对本次施工工程购买相关的施工类责任保险，包括但不限于施工责任险、意外险、一切险等，提供保单作为进场依据。

2、团队要求：项目经理具有类似施工业绩或从业经验，技术负责人具有多年工程管理经验，现场管理人员须配备安全员、施工人员、防水工、电工、油漆工或抹灰工等与项目施工有关人员并提供相应的职业资格证书。

3、环境要求：保护环境是施工现场的重要任务之一。施工现场应按照国家、地方有关法律、法规和标准要求，建立严格的环境保护制度，保证施工场所和周围环境的安全和卫生。对于施工现场的噪声、尘土、废水、废气等污染物应采用有效防治措施，严格控制废弃材料的堆放，加强建筑垃圾的分类、集中收集和安全运输，确保施工现场环境符合要求。

4、质量要求：施工现场的质量是保证项目顺利进行的前提。质量要求包括风险把控、工艺掌控、质量控制、验收标准等方面。在施工过程中，需要有专门的质量管理人员进行质量管控，对每一个工艺流程都要做好记录，并及时跟进处理不良反馈。

5、文明施工：施工现场落实文明建设的管理要求，加强安全警示、环保提示，强化施工人员的安全文化心理素质和遵纪守法意识。施工现场，所有施工人员须注意着装要求及语言要求，切实的做到文明施工。

6、施工现场安全生产标准化要求

质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）

施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标

现行施工现场安全生产标准化分级管理标准：本项目中的安全文明施工费应按《关于印发配套2021年<预算消耗量标准>计价的安全文明施工费等费用标准的通知》（京建发﹝2021﹞404号）及《北京市住房和城乡建设委员会关于明确安全文明施工费中常态化疫情防控措施费用标准的通知》京建发〔2022〕190号的规定执行。

安全文明施工费用必须专款专用，保证安全文明施工措施的投入，并在财务管理中单独列支安全文明施工费账目备查。承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。

特殊安全文明施工措施要求：本工程范围涉及高处作业，相应工程施工期间应采取安全可靠的临时防护及配套辅助措施，确保施工安全。

上述施工要求为基本要求，具体以现场监管要求为准。

- 合同

合同形式：合同采用 固定单价合同 。

付款方式：

首付款：合同签订生效后，经乙方提供符合甲方要求的国家正规发票、请款函后，甲方支付 合同金额的30%；

进度款：工程竣工验收合格后，乙方提供请款函、付款发票等相关支付凭证后，甲方支付至 合同金额的75% ；

结算款：工程竣工验收合格、结算经甲方审计后，由乙方提供请款函、付款发票等相关支付凭证，经甲方确认后，支付至结算金额的100%。；

质保金：乙方在甲方支付最后一次工程款前汇交至甲方，质保期满后由乙方书面申请，经甲方验收无质量问题后，甲方一次性无息支付 审定金额的3% 。

工程技术标准及要求

适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程说明：除非设计文件中另有特别注明，本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本工程技术规范的组成部分。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等的内容，或适用的国外同类标准的内容也是本工程技术规范的组成部分。

本合同文件中约定的任何承包人应予遵照执行的规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果在任何规范、规程和标准之间出现相互矛盾之处或存有任何疑问之处，承包人应书面请求监理工程师予以澄清；除非监理工程师有特别的指示，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照相关规范、规程和标准的最新版本；或把最新版本的要求当作对承包人工作的最起码要求，而执行更高的标准。

本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

技术规范、标准

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

（2）《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018

（3）《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

（4）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010

（5）《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005

（6）《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

（7）《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

（8）《建设工程项目管理规范》GB50326-2017

（9）《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014（2019年版）

（10）《建设工程监理规程》DB11/T382-2017

（11）《建筑工程资料管理规程》DB11/T695-2017

（12）《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB50617-2010

（13）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2018

（14）《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

（15）《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

（16）《工程结构可靠度设计统一标准》GB50153-2018

…………

注：上述规范如有缺少或有更新版本的标准，承包人须按现有或更新后的标准执行，发包人不再另行补充或修改。

第六章 工程量清单专用部分

工程量清单

1.工程量清单说明

1.1  工程量清单编制依据

1.1.1  本工程量清单依据的计量计价规范： 详见编制说明

1.1.3  补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明：  无

2.投标报价说明

2.1  投标报价的依据

投标报价应当根据合同约定的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

（9）其他相关资料：

2.5  其他项目清单报价

2.5.4  在合同履行过程中，总承包服务费的调整方法：

2.7  投标报价需要说明的问题

2.7.7  有关投标报价的其他说明：

3.其他说明

3.3  需要补充的其他说明：

4.工程量清单与计价表

- 工程量清单编制说明

一、项目概况

1、工程名称：中央财经大学沙河校区学院楼、主教楼教室改造一期工程--东区主教楼吊顶维修更换采购项目

2、建设地点：中央财经大学沙河校区

3、建设单位：中央财经大学

二、编制范围

中央财经大学沙河校区学院楼、主教楼教室改造一期工程--东区主教楼吊顶维修更换采购项目等相关维修内容。

三、编制依据

1、原始图纸、现场踏勘实际测量。

2、房屋修缮工程工程量计算规范(2016-北京)

3、2021年《北京市房屋修缮工程计价依据-预算消耗量标准》及相关配套费用文件。

4、京建法〔2021〕404号《北京市住房和城乡建设委员会关于印发配套2021年《预算消耗量标准》计价的安全文明施工费等费用标准的通知》。

5、京建发〔2019〕141号《关于重新调整北京市建设工程计价依据增值税税率的通知》。

6、国家建设主管部门颁发的相关政策性文件。

四、其他要求

1、“工程量清单报价填报必须按照采购人提供的工程量清单顺序、格式、要求填写，否则视为不相应比选文件的实质性要求”

2、工程量清单报价应要求加盖供应商公章。

|  |  |  | 中央财经大学沙河校区学院楼、主教楼教室改造一期工程--东区主教楼吊顶维修更换采购项目 |  |  | 工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人： |  |  |  |  |
|  | (单位盖章) |  |  |  |  |  |  | (单位盖章) |  |
| 法定代表人 或其委托代理人： |  |  |  |  | 法定代表人 或其委托代理人： |  |  |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  |  |  |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人： |  |  |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编 制 时 间： | 年 月 日 |  |  |  | 复 核 时 间： |  |  | 年 月 日 |  |
|  |  | 总 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：中央财经大学沙河校区学院楼、主教楼教室改造一期工程--东区主教楼吊顶维修更换采购项目 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中央财经大学沙河校区学院楼、主教楼教室改造一期工程--东区主教楼吊顶维修更换采购项目 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目 编码 | 子目名称 | 不含税金额 （元） | 含税金额 （元） |  | 备注 |
| 1 |  |  | 安全文明施工 |  |  |  | 明细详见表4.9-1 |
| 2 |  |  | 脚手架工程费 |  |  |  | 明细详见表4.12 |
| 3 |  |  | 施工垃圾场外运输和消纳费 |  |  |  | 明细详见表4.9-2 |
| 4 |  |  | 现场管理费 |  |  |  | 明细详见表4.12 |
| 5 |  |  | 垂直运输费-修缮施工楼层高度6m以内 |  |  |  | 明细详见表4.12 |
| 6 |  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 明细详见表4.12 |
| 7 |  |  | 二次搬运费 |  |  |  | 明细详见表4.12 |
| 8 |  |  | 原有建筑物及设备保护费 |  |  |  | 明细详见表4.12 |
| 9 |  |  | 工程水电费 |  |  |  | 明细详见表4.12 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： | 1.在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2.投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。 |  |  |  |  |  |  |

| 安全文明施工费明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中央财经大学沙河校区学院楼、主教楼教室改造一期工程--东区主教楼吊顶维修更换采购项目 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 子目名称 | 不含税金额（元） |  |  |  |  | 含税金额 （元） | 备注 |
|  |  |  |  | 实际成本 （元） | 企业管理费 （元） | 利润 （元） |  | 小计 （元） |  |  |
| 1 |  |  | 管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 安全施工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 环境保护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 特殊安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | 管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | 超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  | 其他特殊安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： | 1.依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2.“管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中央财经大学沙河校区学院楼、主教楼教室改造一期工程--东区主教楼吊顶维修更换采购项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 子目名称 | 计量单位 | 暂列金额 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 不含税金额 （元） | 税金 （元） |  | 含税金额 （元） |  |
| 1 | 暂列金 | 元 | 100917.43 | 9082.57 |  | 110000 |  |
| 合计 |  |  | 100917.43 | 9082.57 |  | 110000 |  |
| 注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取税金前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 规费 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 911402001001 | 天棚吊顶拆除 | 1.吊顶形式:吊挂式 2.龙骨类型、材料种类:轻钢龙骨双层 3.面层材料品种、规格:吸音板 4.渣土人工装袋、清运 | m2 | 1878.3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 911402003001 | 天棚吊顶新做 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊挂式 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:双层U型龙骨 不上人 3.面层材料品种、规格、颜色:单层12mm纸面石膏板 | m2 | 1878.3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 911609007001 | 天棚喷刷涂料新做 | 1.基层类型:天棚纸面石膏板 2.腻子种类:耐水腻子2遍 3.涂料品种、遍数:乳胶漆2遍 | m2 | 1878.3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 911404002001 | 天棚面层制作灯孔 | 1.龙骨类型、材料品种、规格、中距:轻钢龙骨、纸面石膏板开孔 2.灯孔规格:综合考虑 | 个 | 258 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 911609002001 | 墙面清理刷涂料 | 1.原有墙面破损处铲除 2.内墙面刮腻子修补 3.粉刷乳胶漆两遍 | m2 | 2300 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 911509006001 | 窗帘安装 | 1.配合刷墙面和窗帘盒原有窗帘保护性拆除 2.窗帘盒及墙面刷完乳胶漆后，窗帘恢复性安装（窗帘利旧） | m | 258.27 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 子目编码 |  |  | 子目名称 |  | 子目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |  |  |  |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 规费 |
| 7 | 911606030001 |  |  | 窗帘盒翻新刷乳胶漆 |  | 1.原有窗帘盒破损处铲除 2.窗帘盒刮腻子修补 3.灰色乳胶漆粉刷两遍（需调漆） |  | m2 |  | 129.135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 911404007001 |  |  | 天棚开检查口、洞口 |  | 1.石膏板吊顶开500*500检查口 2.轻钢龙骨加固 3.安装成品石膏板检查口 |  | 个 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 911404007002 |  |  | 空调出风口开孔 |  | 1.石膏板吊顶开300*1200空调出风口 |  | 个 |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 911404002002 |  |  | 天棚面层灯孔成品托架安装 |  | 1.T型铝合金烤漆平板灯灯具转换框安装 2.规格：300*1200 |  | 个 |  | 258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 910804001001 |  |  | 变形缝 |  | 1.石膏板吊顶伸缩缝制作安装 2.伸缩缝30-50mm宽成品铝合金白色烤漆盖板安装 |  | m |  | 252.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 子目编码 | 子目名称 |  | 子目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  | 规费 |  |
|  |  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 930211013001 | 荧光灯拆除 |  | 1.名称:原有照明灯具拆除 2.型号:综合考虑 |  | 套 |  | 258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 930211003001 | 普通灯具及吸顶灯安装 |  | 1.名称:平板灯300*1200 2.规格:led 色温6500K,功率36-40W 3.安装形式:吊顶 |  | 套 |  | 258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 930210010001 | 配线整修 |  | 1、原有吊顶内配线整修 |  | m |  | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 930210002001 | 配管整修 |  | 1、原有吊顶内配管整修 |  | m |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 930604001001 | 点型探测器拆除 |  | 1.原有烟感保护性拆除 2.安装方式：吸顶 |  | 只 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 930604002001 | 点型探测器安装 |  | 1.烟感恢复性安装（烟感利旧） 2.安装方式：吸顶 |  | 只 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 930604027001 | 消防广播(扬声器)拆除 |  | 1.原有喇叭保护性拆除 2.安装方式：吸顶 |  | 个 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 930604028001 | 消防广播(扬声器)安装 |  | 1.喇叭恢复性安装（喇叭利旧） 2.安装方式：吸顶 |  | 个 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 930604023001 | 电铃拆除 |  | 1.原有电铃保护性拆除 2.安装方式：吸顶 |  | 个 |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 930604024001 | 电铃安装 |  | 1.电铃恢复性安装（电铃利旧） 2.安装方式：吸顶 |  | 个 |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 930211001001 | 普通灯具及吸顶灯拆除 |  | 1.原有应急灯（筒灯）保护性拆除 2.安装方式：嵌入式 |  | 套 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 规费 |  |
| 12 | 930211003002 | 普通灯具及吸顶灯安装 | 1.应急灯筒灯恢复性安装（筒灯利旧） 2.安装方式：嵌入式 | 套 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 930211013002 | 荧光灯拆除 | 1.原有投光灯保护性拆除 2.安装方式：吸顶 | 套 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 930211015001 | 荧光灯安装 | 1.投光灯恢复性安装（投光灯利旧） 2.安装方式：吸顶 | 套 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 930903015001 | 电视监控摄像设备拆除 | 1.原有半球摄像头保护性拆除 2.安装方式：吸顶 | 台 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 930903016001 | 电视监控摄像设备安装 | 1.半球摄像头恢复性安装（半球摄像头利旧） 2.安装方式：吸顶 | 台 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 930803007001 | 铝及铝合金风口、散流器拆除 | 1.原有铝合金风口拆除 2.规格：300*1200 | 个 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 930803008001 | 铝及铝合金风口、散流器制作、安装 | 1.铝合金风口恢复性安装（风口利旧） 2.规格：300*1200 3.帆布软接头更换新做、安装 | 个 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 930802001001 | 通风管道拆除 | 1.原有空调风口上风管保护性拆除 | 节 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 930802007001 | 矩形风管安装 | 1.矩形风管修复后安装（风管利旧） 2.风管周边新作龙骨支架加固，每一个风管新作4根通丝吊筋链接顶面和支架加固，顶面利用拉爆进行锚固 | 节 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 规费 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七章 投标文件格式

（项目名称）学校招标

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、拟分包工程情况表

九、资格审查资料

十、信誉要求资料

十一、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                             (招标人名称)

在考察现场并充分研究               （项目名称）（以下简称“本工程”）学校招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：

RMB￥：                                 元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：

安全文明施工费RMB￥：                    元

建筑垃圾运输处置费RMB￥：                元

农民工工伤保险费RMB￥：                  元

暂列金额（不包括计日工部分）（除税）合计金额RMB￥：           元

专业工程暂估价(除税)合计金额RMB￥：               元

如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，        天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到          标准。我方同意本投标函在学校招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在学校招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：           （¥：           元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

我方承诺：我方拟派的项目经理            （姓名）身份证号：               ，为我方委托代理人，负责参加开标会、签署开标记录等有关工作。

投标人                  （盖单位章）

法定代表人或委托代理人             （签字）

日期：          年      月      日

备注：采用综合评估法评标，且采用分项报价方法对投标报价进行评分的，应当在投标函中增加分项报价的填报。

（二）投标函附录

项目名称：

| 序号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 1.1.4.3 | 日历天 |  |
| 2 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 |  |  |
| 3 | 投标有效期 | 3.3.1 | 日历天 |  |
| 4 | 承包人履约担保金额 | 4.2 |  |  |
| 5 | 分包 | 4.3.3（1） | 见拟分包工程情况表 |  |
| 6 | 逾期竣工违约金 | 11.5 | 元/天 |  |
| 7 | 逾期竣工违约金最高限额 | 11.5 |  |  |
| 8 | 质量标准 | 13.1 |  |  |
| 9 | 价格调整的差额计算 | 16.1 | 见价格指数权重表 |  |
| 10 | 预付款额度 | 17.2.1 |  |  |
| 11 | 质量保证金形式 | 17.4.1（3） |  |  |
| 12 | 质量保证金约定比例 | 17.4.1（3） |  |  |
| 13 | 报价优惠率 | / | % |  |

投标人（盖单位章）

法人代表或委托代理人（签字）

日期：       年      月      日

价格指数权重表

| 名 称 |  | 基本价格指数 |  | 权 重 |  |  | 价格指数来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 代号 | 指数值 | 代号 | 允许范围 | 投标人建议值 |  |
| 定值部分 |  |  |  | A |  |  |  |
| 变 值 部 分 | 人工费 | F01 |  | B1 | __ 至__ |  |  |
|  | 钢材 | F02 |  | B2 | __ 至__ |  |  |
|  | 水泥 | F03 |  | B3 | __ 至__ |  |  |
|  | ……. | ….. |  | …. | ......... |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 1．00 |  |

备注：在合同条款第16.1款约定采用价格指数法进行价格调整时适用本表。表中除“投标人建议值”由投标人结合其投标报价情况选择填写外，其余均由招标人在学校招标文件发出前填写。

二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位章）

日期：        年       月       日

二、授权委托书

（适用于签署投标文件）

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位         （姓名）身份证号：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改           （项目名称）施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

日期：       年       月       日

备注：根据学校招标文件第二章“投标人须知”通用部分第3.1.1项的规定，除投标人法定代表人亲自签署投标文件外，投标人应当按照此格式出具一份授权委托书作为投标文件一部分，并按照学校招标文件规定装订密封。

三、联合体协议书

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加

（招标人名称）（以下简称招标人）        （项目名称） (以下简称本工程)的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.         （某成员单位名称）为             （联合体名称）牵头人。

2.在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照学校招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6.联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7.本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8.本协议书一式           份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

……

日期：        年       月       日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

四、投标保证金

（招标人名称）：

鉴于                  （投标人名称）（以下简称“投标人”）于      年    月   日参加               （项目名称）的投标，                             （担保人名称，以下简称“我方”）保证：投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内向你方支付人民币（大写）                       。

本保函在投标有效期内保持有效，要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或授权人：                    （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

日期：        年      月      日

五、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第六章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第六章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

六、施工组织设计

1. 投标人应根据学校招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，本学校招标文件投标人须知第3.7.4项中关于施工组织设计的模块编制本工程的施工组织设计。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。 若采用技术暗标评审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

劳动力计划表

单位：人

| 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 工种 |  |  |  |  |  |  |  |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按学校招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2.施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图

施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

# 七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 资格证书编号 | 拟在本工程中 担任的工作或岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 身 份 证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 注册建造师证书名称 |  |  |  |  |  |  |
| 注册建造师证书编号 |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似工程名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |  |

备注：项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书（B本）、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件、及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的工程业绩须附中标通知书或合同协议书和竣工验收证明材料复印件。类似工程限于以项目经理身份参与的工程。

附2：主要项目管理人员简历表

| 工作岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩 |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似工程名称 | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

备注：主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

附3：承诺书

承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往      （项目名称）     （以下简称“本工程”）的项目经理          （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字或盖章）

年        月        日

# 八、拟分包工程情况表

| 序号 | 拟分包工程名称、范围及理由 | 拟选分包人 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拟选分包人名称 |  | 注册地点 | 企业资质 | 有关业绩 |  |

备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

日    期：        年        月        日

# 九、资格审查资料

（一）投标人基本情况

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会 信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产许可证编号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证副本、外省市建筑企业来京施工备案材料（如有）、项目经理注册证书、安全生产考核合格证书（B本）、项目经理不在施承诺、注册建造师进京备案手续等材料。

（二）近年财务状况

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等的扫描件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

如投标人无法提供招标文件规定的年度审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，招标采购单位保留审核原件的权利）。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

（三）近年完成的类似工程情况

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程所在地 |  |  |  |
| 发包人名称 |  |  |  |
| 发包人地址 |  |  |  |
| 发包人联系人 |  | 联系电话 |  |
| 合同价格 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  |
| 承包范围 |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |
| 项目经理 |  | 身份证号 |  |
| 技术负责人 |  | 身份证号 |  |
| 总监理工程师 |  | 联系电话 |  |
| 工程描述 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

备注：1.本表后附中标通知书或合同协议书、工程竣工验收证书（工程竣工验收证明材料,即工程竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录）复印件并加盖单位章。

2.每张表格只填写一个工程，并标明序号。

（四）正在施工的和新承接的工程情况

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程所在地 |  |  |  |
| 发包人名称 |  |  |  |
| 发包人地址 |  |  |  |
| 发包人联系人 |  | 联系电话 |  |
| 签约合同价 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |
| 计划竣工日期 |  |  |  |
| 承担的工作 |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |
| 项目经理 |  | 身份证号 |  |
| 技术负责人 |  | 身份证号 |  |
| 总监理工程师 |  | 联系电话 |  |
| 工程描述 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

备注：1.本表后附中标通知书或合同协议书复印件。

2.每张表格只填写一个工程，并标明序号。

（五）主要项目管理人员简历

1.相关简历同本章附件七（二）“主要人员简历”。

2.本章“项目管理机构”已有本表内容的，无需重复提交。

（六）企业税收缴纳记录和社会保障资金缴纳记录

在此附叁个月（近半年内任意连续三个月）的企业税收缴纳记录和社会保障资金缴纳记录。

说明1：纳税证明材料可以是缴费的银行单据、税务机构开具的证明等（若供应商在近6个月内依法可以不缴税的，应出具相应的说明）。

说明2：社保证明材料可以是缴费的银行单据、公司所在社保机构开具的证明等（自行编写无效）。不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。

（七）投标人认为本项目所需的其它材料

1. 中央国家机关2021-2022年施工集中采购目录内的企业，政采定点入围资质范围须包括建筑工程施工总承包叁级及以上资质，需提供入围通知书和可体现优惠率的网站截图（加盖单位章）

2.强制采购节能产品（产品型号和配置应和节能证书上的完全一致，并标识出相对应的清单部分）（加盖单位公章）(如有)

# 十、信誉要求资料

1. 参加本次采购活动前三年（2021年5月13日至2024年5月13日）内，未被“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/）网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单、未被“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（或处罚期限届满的）、在经营活动中没有重大违法记录的声明。

2.近年发生的诉讼和仲裁情况

投标人应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

3. 近 3年（2021年5月13日起至2024年5月13日止）建设部建筑市场信用体系（http：//www.mohurd.gov.cn/cxtx/blxwjlcx/）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）已经公布的不良行为记录

4.其他

# 十一、其他材料

（一）与投标人存在关联关系的单位情况说明

备注：投标人应当依据自身存在的以下情形，如实披露与本单位存在关联关系的施工、监理、招标代理等单位情况。

（1）与本企业单位负责人为同一人的其他企业；

（2）与本企业存在控股、管理关系的其他企业；

（3）是否为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的单位

……

（二）优先采购节能产品证明材料（产品型号和配置应和节能证书上的完全一致，并标识出相对应的清单部分）（加盖单位公章）(如有)

（三）在人员、设备、资金等方面具有相应的能力承接本项目